BugScanner

# Alpha Release Test Plan

# Version 1.0

# Revision History

| Date | Version | Description | Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 04/07/2026 | 1.0 | Khởi tạo Test Plan | Lý Nguyên Thương |

# Table of Contents

1.	Introduction	4

2.	Target Test Items	4

3.	Environmental Needs	4

3.1	Hardware Requirements	4

3.2	Software in the Test Environment	4

3.3	Productivity and Support Tools	5

4.	Responsibilities, Staffing, and Training Needs	5

4.1	People and Roles	5

Alpha Release Test Plan

# Introduction

Tài liệu Kế hoạch kiểm thử này cung cấp một cái nhìn tổng quan về chiến lược, phạm vi và tài nguyên cần thiết để thực hiện kiểm thử cho dự án BugScanner trong giai đoạn Transition (Sprint 6).

- Mục tiêu: Đảm bảo ứng dụng BugScanner đáp ứng các yêu cầu chức năng (nhận diện côn trùng qua ảnh, tra cứu bách khoa, hỏi đáp Chatbot) và các yêu cầu phi chức năng cốt lõi (thời gian phản hồi <5 giây, độ chính xác AI >80%).

- Nội dung: Tài liệu xác định 10 Use cases chính sẽ được kiểm thử, liệt kê các môi trường phần mềm/phần cứng cần thiết và phân công trách nhiệm cụ thể cho đội ngũ kiểm thử.

- Đối tượng sử dụng: Đội ngũ phát triển (Implementers) để hiểu phạm vi test, đội ngũ kiểm thử (Testers) để bám sát kế hoạch, và Project Manager, Giảng viên để theo dõi tiến độ đánh giá chất lượng phần mềm.

# Target Test Items

Dựa trên kiến trúc hệ thống và luồng nghiệp vụ chính, 10 hạng mục Use cases sau đây sẽ được tập trung kiểm thử toàn diện:

- UC1: Tra cứu bách khoa toàn thư

- UC2: Khám phá qua hình ảnh

- UC3: Hỏi đáp với Chatbot (Đánh giá Context-Aware Prompting)

- UC4: Nhận diện côn trùng qua ảnh (Luồng chính)

- UC5: Chia sẻ lên MXH

- UC6: Đăng ký / Đăng nhập

- UC7: Đăng tải / Chụp ảnh (Tích hợp CameraX/Thư viện)

- UC9: Lưu lịch sử nhận diện

- UC10: Phân tích bằng mô hình AI (Kiểm thử mô hình YOLO11s trên thiết bị)

- UC12: Xem / Quản lý lịch sử nhận diện

Bên cạnh đó, các hạng mục kiểm thử phi chức năng bao gồm:

- Performance Testing: Thời gian nhận diện AI và phản hồi của Chatbot LLM phải < 5 giây.

- Accuracy Testing: Độ chính xác nhận diện côn trùng thực tế phải đạt tối thiểu Accuracy ≥ 80% và Macro F1-Score ≥ 75%.

# Environmental Needs

Phần này mô tả các tài nguyên phần cứng, phần mềm hỗ trợ cần thiết để thực hiện kiểm thử cho kiến trúc Serverless & Client-Heavy của BugScanner.

## Hardware Requirements

Các tài nguyên phần cứng hỗ trợ cần thiết để thực hiện kiểm thử BugScanner:

- Điện thoại thông minh Android dùng để test CameraX trực tiếp và test mô hình YOLO Edge Inference trên thiết bị thật.

- Máy tính/Laptop cá nhân dùng để test nền tảng WebJS/WASM, giả lập Android Emulator và quản lý tài liệu.

## Software in the Test Environment

Các tài nguyên phần mềm hỗ trợ cần thiết để thực hiện kiểm thử BugScanner:

| Software Name | Purpose | Version | Type and Other Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ điều hành Android | Môi trường để cài đặt, chạy thử nghiệm ứng dụng BugScanner Mobile và test tính năng Camera | Từ Android 8.0 trở lên | Hệ điều hành di động |
| Google Chrome (hoặc Safari) | Trình duyệt để chạy thử nghiệm nền tảng BugScanner Web (test tính năng tải ảnh lên và WASM) | Phiên bản mới nhất | Trình duyệt Web |
| Firebase (Firestore & Cloud Storage) | Cung cấp cơ sở dữ liệu để kiểm tra các luồng đăng nhập, đọc/ghi lịch sử nhận diện và bách khoa toàn thư | Phiên bản SDK cho Kotlin Multiplatform | Dịch vụ Backend đám mây |
| Gemini API / Groq API / iNaturalist API | Dịch vụ ngoại vi để test khả năng phản hồi của Chatbot AI và dự phòng nhận diện hình ảnh khi YOLO on-device điểm thấp | Bản API mới nhất | Dịch vụ đám mây (REST API) |
| Ứng dụng Mạng xã hội (Facebook, Zalo) | Môi trường để kiểm tra luồng chia sẻ ảnh và văn bản qua Android Intent của chức năng Chia sẻ. | Phiên bản mới nhất | Ứng dụng di động cài sẵn trên máy |

## Productivity and Support Tools

Các công cụ sau đây sẽ được sử dụng để hỗ trợ quá trình kiểm thử cho Test Plan này:

| Tool Category or Type | Tool Brand Name | Vendor or In-house | Version |
| --- | --- | --- | --- |
| Defect Tracking (Quản lý lỗi) | Jira | Atlassian | Cloud / Mới nhất |
| Test Management (Quản lý kịch bản Test) | MS Excel / MS Word / Google Sheets | Microsoft / Google | 2016 trở lên / Cloud |
| Source Control (Quản lý mã nguồn) | GitHub | Microsoft | Cloud / Mới nhất |
| Test Automation (Kiểm thử tự động) | Katalon Studio | Katalon LLC | Mới nhất |

# Responsibilities, Staffing, and Training Needs

## People and Roles

Bảng sau thể hiện các giả định về nhân lực cần thiết cho nỗ lực thử nghiệm:

| Human Resources |  |  |
| --- | --- | --- |
| Role | Minimum Resources Recommended (number of full-time roles allocated) | Specific Responsibilities or Comments |
| Test Manager | 1 (Võ Ngọc Hiếu - Project Manager) | Quản lý tiến độ tổng thể của giai đoạn Test: - Lên kế hoạch và lịch trình test cho Sprint 6. - Phân bổ nguồn lực (chỉ định Dev sửa lỗi dựa trên defect report) - Đánh giá hiệu quả kiểm thử và nghiệm thu phần mềm. |
| Tester | 5 (Lý Nguyên Thương - Lead Tester, cùng toàn bộ thành viên nhóm) | Trực tiếp thiết kế và thực thi kiểm thử: - Viết ít nhất 5 test cases cho mỗi Use case (Tổng cộng tối thiểu 50 Test Cases cho 10 UC). - Thực thi các test cases trên bản build của ứng dụng. - Ghi nhận kết quả thực tế (Pass/Fail) vào bảng Excel/Word. - Báo cáo các sự cố/lỗi (Defects) lên hệ thống quản lý Jira. - Lập báo cáo tổng kết kiểm thử (Test Summary Report) cuối Sprint |